## Slide 1: 1С:ITILIUM — Изменения
Короткое руководство для сотрудников (без согласования)
Версия: для Итилиум Проф 1.0 • 02.07.2026

## Slide 2: Что такое «Изменение»
Документ для фиксации и выполнения работ по изменению ИТ‑сервиса/системы.
Хранит описание, тип/категорию/приоритет, ответственное лицо, состояние, историю и файлы.
Позволяет вести переписку по изменению в одном месте (внутреннее общение).

## Slide 3: Где найти в системе
Раздел: «Управление изменениями».
Список изменений: ссылка «Все».
Состояния и переходы: «Состояния изменений» → вкладка «Правила перехода».
Переписка: кнопка/блок «Общение по изменению» в документе «Изменение».

## Slide 4: Как создать «Изменение» на основании обращения
Открой обращение, по которому нужно выполнить работы.
Нажми «Ввести на основании» → выбери «Изменение».
Проверь, что перенеслись клиент/инициатор и описание; дополни цель и план работ.
Заполни: Тип, Категория, Приоритет, Ответственный/рабочая группа.
Сохрани документ и переведи в нужное состояние (например, «В работе»).
Если пункта «Ввести на основании» нет — это права или настройка интерфейса.

## Slide 5: Что обязательно заполнить в «Изменении»
Описание изменения (что делаем и зачем).
Тип / Категория / Приоритет — чтобы корректно классифицировать работу.
Ответственный (или рабочая группа).
Оповещаемые лица (кому приходят уведомления при смене состояния — если используется).
Файлы: ТЗ, план внедрения, чек‑лист, план отката (если нужно).

## Slide 6: Состояния изменения (как обычно устроено)
Новое — изменение создано/зарегистрировано.
В работе — изменение выполняется.
Закрыто — работы завершены (часто требуется указать «Код закрытия»).
Дополнительно могут быть: На доработке, Отменено, Отклонено, Запланировано (если заведены в вашей базе).
Набор состояний зависит от настройки справочника «Состояния изменений».

## Slide 7: Как менять состояние
Открой документ «Изменение».
В поле «Состояние» выбери доступное следующее состояние.
Если нужного состояния нет в списке — переход запрещён в матрице («Правила перехода»).
При закрытии: заполни «Код закрытия» (если в состоянии он обязателен).

## Slide 8: Внутреннее общение по изменению
Зачем
Фиксировать договорённости и статус работ.
Собирать всю переписку по изменению в одном месте.
Передавать контекст между сменами/исполнителями.
Как пользоваться
Открой «Общение по изменению».
Пиши сообщения во «Внутреннем общении».
Добавляй подписчиков (кому нужны уведомления).
Прикладывай файлы и ссылки на связанные документы.

## Slide 9: Связи и вложения: чтобы ничего не потерять
Вкладка «Связи»: связывай изменение с обращением/проблемой/релизом (если используется).
Вкладка «Файлы»: прикладывай ТЗ, план внедрения, результаты проверок, скриншоты.
Вкладка «История»: используйте для контроля — кто и когда менял состояние/ответственного.

## Slide 10: Типичные ошибки и как их избежать
Не заполнен ответственный → документ «зависает». Назначайте ответственного/группу сразу.
Описание слишком короткое → непонятно, что делать. Пишите цель + что меняем + ожидаемый результат.
Нет файлов (плана/ТЗ) → тяжело выполнить/принять. Прикладывайте минимум необходимые документы.
Не удаётся сменить состояние → проверьте матрицу переходов («Правила перехода»).

## Slide 11: Чек‑лист сотрудника (коротко)
Создай изменение на основании обращения.
Заполни: описание, тип/категорию/приоритет, ответственного, файлы.
Веди внутреннее общение: что сделали, что осталось, риски.
Двигай по состояниям до «Закрыто», укажи код закрытия (если требуется).